Verslag vergadering Dorpsraad Gaanderen 3 juni 2026
Aanwezig: Theo Snijders,  Ronald Leusink ,  Fleur van Helten, Carola de Ridder, Gerard ter Heijne, Raimond Bonné en Marja Helmink Afwezig: Femke Biermans, Sandra Lavèn

1. Opening 
Theo opent om 19.30 uur de vergadering. Helaas moet hij wethouder Hummelink verontschuldigen. De wethouder had een dubbele afspraak staan. Hij schuift nu op 1 juli aan.
Uiteraard stond voor de wethouder de voortgang van Akkermansweide op de agenda en de vraag of de realisatie van het “Informatiepunt Digitale Overheid” gekoppeld kan worden aan het supermarktenbeleid van de gemeente Doetinchem.
2. Mededelingen
2.1 Status Speelvoorzieningen
SpeelVulcaan: Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst het grondwerk. In September volgen er twee speeltoestellen. De rest volgt volgend jaar. 
Vormerijstraat: Op 22 juni worden de speeltoestellen geplaatst.
Bambimostraat: De eerste actie is om een hek om de speellocatie te plaatsen. Dit voor de veiligheid van de spelende kinderen.

De vergadering vraagt zich af of het “Klimbos” ook onder het beheer van BuHa valt. Theo zal dit checken tijdens het wijknetwerkoverleg.
2.2 Tienerdisco
Vanuit het wijknetwerk wordt het begrotingstekort voor de komende jaren aangevuld.
2.3 The Wall
Dit betreft het corrigeren van het talud tussen de Ds. Warnersstraat en de Prinses Margrietstraat, etc. In eerste instantie zou gewerkt worden met keerwanden. Maar nu is de keuze gevallen op het plaatsen van een “Berliner Wand”.
De fa. Bergervoet begint over enkele weken met de voorbereidende werkzaamheden. Ook komt de koffie-kar van Sité nog langs. Dan zullen de bewoners bijgepraat worden.
2.4 Kabouterroute
Naar aanleiding van onze oproep op facebook heeft zich iemand gemeld, die de kabouterroute Gaanderen wil adopteren. Binnenkort is er een afspraak met de organisatie van de kabouterroute en de betreffende inwoner van Gaanderen.
2.5 Opvolging Dorpsverbinder
Coen nam 28 mei j.l. afscheid.
Op 27 mei had HR van Buurtplein een arbeidsvoorwaarden-gesprek met een kandidaat die 12 uur voor Gaanderen gaat werken en 24 uur voor Wehl (Dorpendeal).
Verwachte indiensttreding: eind augustus.
2.6 Duofiets
Vorig najaar werd vanuit Doetinchem gepolst naar de plaatsing van een 2e duofiets. Daarna bleef het stil. Theo heeft contact gehad met de contactpersoon Inge Peters (van Fietsmaatje): “Bij de vorige bijeenkomst in maart hebben we er nog naar gevraagd en werd er aangegeven dat het nog in het vat zit. Toen was ook de opening van de 2e locatie in Doetinchem. Dus ik ga er vanuit dat dat eerst "moest" en dat ze nu verder gaan kijken. O.a. dus in Gaanderen.”
Met andere woorden: “Wat in het vat zit, verzuurt niet.”
2.7 Nieuwe Toplaag Kunstgrasveld
In het Dorpsplan van 2025 hebben we al melding gemaakt van het feit dat de houdbaarheidsdatum van het kunstgrasveld van VVG eindig was. Het doet ons deugd het volgende te melden: Er lopen gesprekken met betrekking tot de vervanging van de toplaag van het huidige kunstgrasveld tussen de gemeente en VVG’25.
3. Notulen vorige vergadering
Er waren geen op- en aanmerkingen met betrekking tot de notulen van mei. Dus deze worden goedgekeurd en kunnen dus op de website geplaatst worden.
Voor de notulen van april komt nog een erratum: 
Deze aanvulling gaat over de organisatie van het politiek debat op 12 maart.
Carola geeft aan dat er qua communicatie geen verbeterpunten zijn. Er is met affiches gewerkt, de socials zijn ingezet en de lokale/regionale media zijn benaderd.
Wel dient er een draaiboek te komen (daar is zij mee bezig). Verder dient er de volgende keer bijtijds met de organisatie te worden begonnen. De debatleider moet staan (niet meer zitten). En de stellingen moeten anders geformuleerd worden. 
4. Terugblik bijeenkomst met verenigingen
Op 21 mei j.l. organiseerden de Stichting Sport & Cultuur en Stichting Exploitatie de Pol een avond voor de Gaanderense verenigingen. De bijeenkomst werd druk bezocht. 
Stichting Sport & Cultuur en Stichting Exploitatie de Pol gaan zich meer ondersteunend opstellen versus de verenigingen. (o.a. bij aanvraag vergunningen).
Verder werd er een nieuwe website aangekondigd.
In het najaar komt er een 2e bijeenkomst. Daar worden de resultaten van de enquête gecommuniceerd.
Doel: Meer samenwerking tussen verenigingen.
(denk bijv. aan vertrouwenspersonen)
5. Status Laadplein Arriva
Er is nog geen reactie vanuit Arriva.
Dus we weten niet of er witte rook is m.b.t. locatie Langerak.
6. Communicatie
Wij moeten, als Dorpsraad, meer aan de weg timmeren. Hetzij via de website, hetzij via de socials. En straks ook iedere editie via het nieuwe Dorpsmagazine.
7. Status Warmtenetwerk Gaanderen
Theo heeft op 2 juni een gesprek gehad met  Laura van der Noort, van WarmteTransitieMakers en met Youk van Egmond, Projectleider Warmtetransitie gem. D’chem. WarmteTransitieMakers is ingehuurd door de gemeente Doetinchem om de energietransitie (Voor 2050 van het gas af) in goede banen te leiden. Theo gaf aan dat de plannen voor het warmtenetwerk in Gaanderen “als een nachtkaars is uitgegaan”. Maar de plannen voor het Warmtenetwerk Gaanderen zijn na het haalbaarheidsonderzoek van GWIB tijdelijk  “On Hold” gezet. Derhalve heeft Theo geadviseerd om toch met het dorp te blijven communiceren. Ook al is dat alleen maar om onder de aandacht van de inwoners te blijven.
Ook heeft Theo aangegeven om ook alternatieven aan te kaarten. Bijvoorbeeld zelf een warmtepom aanschaffen, of een WKO-installatie per wijk. En wellicht kunnen we de mogelijkheden voor “Groene Waterstof” daarbij ook meenemen. Echter Youk van Egmond gaf aan dat dit nog toekomstmuziek is. En op de ontwikkelingen daarvan heeft de gemeente Doetinchem geen grip.
Raimond gaf tijdens de vergadering aan dat de gemeente Doetinchem wellicht ook een rol kan spelen bij het plaatsen van Buurtbatterijen (formaat van een zeecontainer). Theo zal dit nog doorspelen aan bij Youk van Egmond. 
8. Wonen
Richtersbos: Het plan komt op 11 juni in besluitvormende raad. Op DenkMee Doetinchem staat dat er pas na de zomer voorstellen verwacht kunnen worden. Het schort hier dus aan de communicatie richting Gaanderen (participatieproces). Afgesproken is dat Theo een mail stuurt naar de nieuwe wethouder (dhr. Peppelman) om hem hierop te wijzen. Fleur vraagt zich af hoe het met de bouwstop per 1 juli staat, als gevolg van de netcongestie op het stroomnetwerk. Heeft dit ook consequenties voor de plannen in Gaanderen?
Vulcansoord: Werkzaamheden zijn van start. Met name aan  de fundering wordt gewerkt.
Akkerhof: 30 maart 2026: Wijzigingsbesluit omgevingsplan 2025-2G vastgesteld door de gemeenteraad. Start verkoop: Q3 ‘26, Start bouw: Q1 ‘27.
AugustinusPark: Gereed voorjaar 2027.
“Achter de Aldi”: Start bouw: Voorjaar 2027.
Hamminkstraat: Plannen voor 2 levensloopbestendige woningen. Er is nog geen vergunning afgegeven
Ribesstraat (Klokkenfabriek): 30 maart 2026: Wijzigingsbesluit omgevingsplan 2025-2G vastgesteld door de gemeenteraad. Verwachte planning: Start verkoop: augustus 2026 Start sloop: december 2026 Start bouw: februari 2027 
Ds. Warnersstraat: 2 reguliere woningen en 4 Tiny houses. Vergunning is aangevraagd. Dorpsraad heeft geattendeerd op aanwezigheid van stuifduinen.
Dansstudio Berentsen: 10 woningen mogelijk. Er is nog geen vergunning aangevraagd of verleend.
Kapsalon van Haag: Wellicht komen daar appartementen.
Zaal Hartjes: Eind mei is de accommodatie gesloten. Komen daar ook appartementen?

Kortom bouwprojecten genoeg. Volgens het woononderzoek van Companen was er behoefte voor 150 woningen. Maar omdat de gemeente Doetinchem wil groeien naar 70.000 inwoners is de ambitie van de gemeente om in Gaanderen te bouwen groter geworden.
“Moeten we daaraan meewerken?” vraagt Ronald zich af. “Wie zegt dat de nieuwe woningen voor de inwoners van Gaanderen zijn?”, vervolgt hij.
Marja: “Gaanderen moet qua aantal woningen groeien”, dit om het dorp leefbaar te houden. Ledenaantal voor de verenigingen in stand te houden en de omzet voor de winkels op peil te houden. Als er niet meer gebouwd gaat worden zal dit ten kosten gaan van de leefbaarheid.
Afgesproken wordt om een extra vergadering in te lassen op woensdag 17 juni. Dan kunnen we starten met het opstellen van het Masterplan Wonen. Wat is de behoefte nog in Gaanderen? Willen onze kinderen/kleinkinderen nog in Gaanderen wonen?
9. Mobiliteit
9.1 (Flex)flitspaal
Er is de nodige commotie ontstaan rond de FlexFlitsPaal, met name op de socials.
De aanwonenden zijn blij met de paal. Er wordt aanzienlijk langzamer gereden. Op het andere deel van de Rijksweg wordt ook regelmatig met een lasergun op snelheid gecontroleerd. Ook ’s-Nachts.
9.2 Kruising Rijksweg-Hoofdstraat
Voor wat betreft de participatieplannen rond het aanpassen van de Kruising Rijksweg-Hoofdstraat heeft Theo contact gehad met afd. Verkeer.
Reactie van Afd. Verkeer:”Later dit jaar vindt in de gemeente begrotingswijziging plaats. Op dat moment vragen wij geld aan voor de herinrichting van het kruispunt. Als de gemeenteraad dat geldbedrag ons toekent kunnen wij verder in de planvorming, waarbij ook een vorm van participatie denkbaar is.”
Ronald geeft aan dat een groot deel van de inwoners graag weer de verkeerslichten terug wil hebben. Echter de gemeente houdt dit af, terwijl in Doetinchem nu rotondes worden uitgerust met VRI-installaties. “Dus in Doetinchem kan het wel, maar in Gaanderen niet.”
9.3 Tellus Beekstraat
In maart heeft de gemeente in de Beekstraat een telslang geplaatst. Daaruit bleek dat er dagelijks meer de 700 voertuigen passeren. De v85 is 39 km/u, hoewel hoger dan de toegestane 30 km/u, is dit, volgens afd. Verkeer, net acceptabel. 
10. Rondvraag
Carola/Marja: Tijdens de volgende vergadering afstemmen welk dorpsraadslid welke taken op zich wil nemen. (Bijv. onderhoud van de website, beheer van de socials en andere werkzaamheden)
11. Sluiting
Theo sluit om 21.40 uur de vergadering. Volgende vergadering is 1 juli a.s.
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